附件3：

机关西院后勤服务中心

部门2020年度绩效自评工作报告

- 绩效自评工作组织开展情况

根据《石家庄市长安区财政局关于开展2020年度财政专项资

金部门绩效自评工作的通知》（长财字〔2021〕7号），以及《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》（长财字〔2020〕16号）有关要求，机关西院后勤服务中心立即召开了班子扩大会进行了专题研讨，成立了以桑世雄副主任为组长，相关科室负责人为成员的工作小组，对2020年度绩效执行情况进行自评，自评内容包括：部门预算安排及资金分配拨付情况，部门日常财务管理、专项监督检查等情况。

二、绩效目标实现情况

2020年，后勤各项预算资金落实及时、足额、到位。保障了后勤各项工作顺利开展。所有专项项目通过精心组织实施，责任落实到人，都按原计划进行并如期完成，达到了预期绩效考核目标。存在的主要问题在于：专项项目完成后的后期管理方面还需进一步加强，管理人员需加强专业培训，管理制度还需进一步完善。

三、绩效目标设定质量情况

根据机关后勤工作实际，结合评价对象实际情况，我们把绩效指标权重总分设定为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标（包含数量、质量、时效、成本）所含四项二级指标各占20分；预算执行率指标10分，满意度指标10分。具体评分情况如下：

1、换热站“汽改水”工程（尾款）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 完成量 | 100% | 100% | 20 |
|  | 质量指标 | 优良率 | 100% | 90% | 18 |
|  | 时效指标 | 按期完工率 | 100% | 90% | 19 |
|  | 成本指标 | 预算指标 | 100% | 100% | 20 |
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 90% | 9 |
| 总分 |  |  |  |  | 96 |

2、购置灭火器

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 购置量 | 100% | 100% | 20 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 20 |
|  | 时效指标 | 按期完工率 | 100% | 90% | 18 |
|  | 成本指标 | 预算指标 | 100% | 100% | 20 |
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 90% | 9 |
| 总分 |  |  |  |  | 97 |

3、食堂负责节假日值班值班餐人员工资

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 发放次数 | 100% | 100% | 20 |
|  | 质量指标 | 达标率 | 100% | 100% | 20 |
|  | 时效指标 | 按时发放率 | 100% | 95% | 19 |
|  | 成本指标 | 预算指标 | 100% | 100% | 20 |
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 90% | 9 |
| 总分 |  |  |  |  | 98 |

以上指标体系基本反映了本部门各专项项目绩效目标执行情况。根据机关后勤服务中心工作性质，效益指标（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个二级指标）在本部门绩效考核中不宜进行评定，因此没有设立评价指标，就此将在今后的工作中根据实际情况进行设定。

四、整改措施及结果应用

针对存在管理人员业务不熟练，管理制度不健全，责任心不强等问题，我们强化专业知识培训，建立健全各项规章制度，改进和加强管理、优化业务流程，使后勤整体管理水平显著提高，部门绩效管理更加精细。预算资金使用更加合理。