附件4

机关西院后勤服务中心

关于二0二0年度重点项目绩效自评报告

根据《石家庄市长安区财政局关于开展2020年度财政专项

资金部门绩效自评工作的通知》（长财字〔2021〕7号），《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》（长财字〔2020〕16号），遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则，对机关西院换热站“汽改水”工程（尾款）项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

- 项目基本概况

- 项目概况

- 机关西院换热站“汽改水”工程（2019年完工，质保期到2020年11月份，2020年根据施工合同付清全部剩余工程尾款），项目实施单位是西院后勤服务中心维修科。

- 项目实施内容和范围：在2019年完成机关换热站“汽改水”工程改造基础上，继续对换热站进行检测，保障设备正常运行，根据施工合同付清剩余工程尾款。

- 项目预算（工程尾款）50.23万元，由区财政全额支付。

- 项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标是换热站全部设备验收合格运行正常，达到冬季供暖相关标准。

- 自评工作情况

- 自评的组织工作

在评价工作小组的领导下进行自评，注重项目评价资料收

集，评价客观公正。

- 自评的方法和过程

自评按照区财政局的要求，逐项逐条分析评价，按着扣分标准严格打分。

- 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标权重由领导小组根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标80分，预算执行指标10分、满意度指标10分。二、三级指标所占权重根据指标重要程度，项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

机关西院换热站“汽改水”工程（尾款）具体评分情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 完成量 | 100% | 100% | 20 |
|  | 质量指标 | 优良率 | 100% | 90% | 18 |
|  | 时效指标 | 按期完工率 | 100% | 90% | 19 |
|  | 成本指标 | 预算指标 | 100% | 100% | 20 |
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 90% | 9 |
| 总分 |  |  |  |  | 96 |

- 项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

执行预算安排，根据指标体系评分标准计算分值。

- 项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。

- 满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。

- 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效为分4个等级，得分≥85分为优秀；75分≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

- 存在的问题及改进措施

- 项目存在的主要问题

项目存在的主要问题是制度需进一步完善，程序、档案资料不够规范。

- 针对问题提出具体的改进措施

一是完善制度，健全组织机构；二是项目启动、程序运行规范化。三是严格档案资料管理。

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）。

机关西院后勤服务中心自我评价工作领导小组成员名单:

组长：桑世雄  后勤副主任

成员：门坤博  办公室主任

刘庆伟  保卫科长

陈新江  食堂负责人

曹海军  维修科长

雷越坡  财务科长

孙宝军  技师