附件4

长安区机关后勤服务中心

2020年度重点项目绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“改造区人防办公楼建设区戒毒康复服务中心”项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称及项目实施单位。

项目名称：区戒毒康复服务中心

项目实施单位：石家庄市长安区长安区机关后勤服务中心。

2、项目概况

2019年4月初，我单位上报长服呈《2019》2号文，文中详述：长安区戒毒康复服务中心于2016年8月在原胜北法庭院内建成投用，是全国社区戒毒社区康复工作示范单位，受到了国家及省、市的高度重视，多次接待了上级领导及有关单位的视察学习，为我区赢得了较多荣誉。2018年11月，按照市里的要求，经区委、区政府研究决定，在原胜北法庭院内建设区老年大学。在建设过程中，市领导实地视察了区老年大学建设工作，并要求将区戒毒康复服务中心与区老年大学彻底分开。按照市领导的指示要求，区机关后勤服务中心在区领导的指导下，经过多次选址和充分酝酿，决定通过改造长安区人防办公楼建设区戒毒康复服务中心。

3、项目主要实施内容和范围。

由于区人防办公楼经鉴定属于Ｄ级危房，同时房屋建设年代较久远，闲置时间较长，门窗、墙面、暖气等破损严重，需要按照省、市对区戒毒康复服务中心建设标准进行整体装修改造，具体改造方案如下：

(1)对南二层楼（Ｄ级危房）进行拆除重建；

(2)对东、西二层楼进行装修改造，包括更换门窗、供暖系统、粉刷墙面、安装网线、电话线、监控等；

(3)聘请工程设计及监理

（二）项目资金投入情况

具体改造费用总计约115.87万元（最终以区财政评审、招标、决算为准）。2019年市级拨款金额为50万元，实际为区戒毒康复服务中心支出资金47.5万元。

1、项目资金主要来源为区级财政拨款。

2、资金预算及使用情况

（1）对南二层楼（Ｄ级危房）进行拆除重建，约需资金86.3万元；

（2）对东、西二层楼进行装修改造，包括更换门窗、供暖系统、粉刷墙面、安装网线、电话线、监控等，约需资金22万元；

（3）工程设计及监理费7.57万元。

（4）2019年区财政拨款金额为50万元，该项目按照合同规定支出资金47.5万元。

（三）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标是两年施工（2019年、2020年），竣工验收后投入使用。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

在施工过程中，我们注重项目评价资料收集和评价，在评价工作小组的领导下进行自评。

（二）自评的方法和过程

自评按照区财政局的要求，逐项逐条分析评价，按着扣分标准严格打分。

（三）建立绩效评价指标体系

1、在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标权重由领导小组根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量，质量、时效、成本），预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响）、满意度指标10分。

2、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

3、同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

该项目绩效评价情况，围绕绩效评价指标体系，对投入、过程、产出、效果指标进行分析，指标得分96分，绩效等级为优。

（二）项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。

四、存在的问题及改进措施

1、存在的主要问题是管理制度需进一步完善，程序、档案资料不够规范。

2、问题提出具体的改进措施

一是完善制度，健全组织机构；二是项目启动、程序运行规范化。三是严格档案资料管理。

五、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

自我评价工作领导小组成员名单如下：

组  长：迟长安  区机关后勤服务中心主任

许  阳  区政法委副书记

副组长：丁莉萍  区机关后勤服务中心副主任

秦鸿洲  区机关后勤服务中心副主任

成  员：段建生  谷建国  王丽霞  张彦平  孟君竹