附件4

长安区房屋征收管理办公室

棉五小区征迁项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对棉五小区征迁项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

棉五生活区位于和平东路以北、建设大街以西、光华路以南、长征街以东，地处省会核心区域，始建于20世纪50年代，占地约369亩，总建筑面积约28万平方米，共有居民楼51栋及150间平房,涉及居民2905套，非住宅单位14家，其中D级危房17栋，C级危房11栋。

（二）项目预期绩效目标

全力推进棉五小区项目征收进展，确保2020年2月10日前完成D级危房和非住宅单位区域拆除完成，匹配地块完成净地收储，土地开始出让；其余B、C级楼房力争2020年2月底、确保2020年3月8日前拆除完毕

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

收到区财政局《关于开展2020年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》后，为确保此次区级财政专项资金部门绩效自评价工作顺利完成，我办高度重视，成立了以主管领导张文清主任为组长的绩效评价工作领导小组，学习文件、整理组织项目材料、对照设定的绩效目标，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成绩的措施，建立问题整改责任制，提高预算项目和资金管理水平，进一步提高财政资金的使用效益。

- 自评的方法和过程

查看数据填报与合同、资金使用情况等资料进行整理、审查分析，调查收集拆迁居民与涉及企业的意见与建议，总结关键问题并与预设问题进行对比、进行绩效评价分析、形成评价结论。

（三）建立绩效评价指标体系

| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 指标 1B、C级危房全部拆除 | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标 ２D级危房全部拆除 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 指标 1 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 １D级危房2月全部拆除 | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标 ２B、C级危房3月全部拆除 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算支出进度执行率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 指标 １ |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标 １居民签协议数量及完成率 | 95% | 93% |
|  |  | 生态效益指标 | 指标 １ |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 １ |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 指标 １棉五小区居民对征迁满意度 | 90% | 85% |

- 项目执行及绩效实现情况

| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 指标 1B、C级危房全部拆除 | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２D级危房全部拆除 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 指标 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 １D级危房2月全部拆除 | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２B、C级危房3月全部拆除 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算支出进度执行率 | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 指标 １ |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标 １居民签协议数量及完成率 | 95% | 93% | 35 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标 １ |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 １ |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 指标 １棉五小区居民对征迁满意度 | 90% | 85% | 8 |
|  | 总分 |  |  |  |  | 93 |

四、项目综合评价结论和评价等级

经我办绩效自评工作组根据项目执行情况和项目绩效情况评定，2020年棉五小区征迁项目得分93分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

在棉五小区征迁过程中，由于居民人数过多和居民身份信息不够完全，导致居民补偿款发放不及时。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

加强财务审核及资金管理，并及时核对居民信息，使补偿资金得到准确高效地发放，加快项目进程。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张文清 | 长安区房屋征收管理办公室 | 主任 |  |
| 卫军堂 | 长安区房屋征收管理办公室 | 副主任 |  |
| 刘倩 | 长安区房屋征收管理办公室 | 科长 |  |
| 张亚立 | 长安区房屋征收管理办公室 | 科长 |  |