2018年老旧小区整治提升工程

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2018年老旧小区整治提升项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位：长安区住房和城区建设局

2、项目主要实施内容：浇筑路面、铺设便道、外墙粉刷、安装路灯、下水清掏、更换公共窗户、修剪树木、线路梳理。对全区51个老旧小区，212.46万平方米，共计525栋楼，28196户进行整治提升。

3、项目资金投入情况:根据市财政局《老旧小区环境综合整治资金管理办法》【2014】15号文件规定，2018年老旧小区整治提升项目共计改造51个小区，由市、区财政按1:1进行资金配比。

（二）项目预期绩效目标

截止2020年12月底，完成对51老旧小区的整治提升，涉及居民28196户，目标完成率达到100%，老旧小区改造居民满意度达到85%以上。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我局领导高度重视项目自评工作，立即组织相关科室传达自评精神，成立自评工作小组，由财务科牵头，物业科等相关科室配合组织实施，明确了各部门的职责。

- 自评的方法和过程

- 绩效自评工作领导小组对专项资金请示及相关文件进行审阅，对资金申请依据、资金拨付流程进行了全面了解，对该项目使用情况及材料进行审阅。

- 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标权重由我局根据2018年老旧小区整治提升工程实际情况制定，自评总分设定为100分。产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

2018年老旧小区环境整治提升工程，该项目是根据市财政局《老旧小区环境综合整治资金管理办法》【2014】15号文件规定按市、区1:1进行资金配比。2020年预算金额1300万元，资金到位数1319.33万元，完成拨付1313.50万元。预算执行率为100%，完成率为100%，指标打分为10分。

（二）项目产出

2018年老旧小区整治提升工程设计居民28196户，目标完成率100%；涉及建筑面积212.46万平方米，目标完成率100%；涉及楼栋525栋，目标完成率达到100%；涉及小区51个，目标完成率达到100%。产出指标为40分。

（三）项目效益

2018年老旧小区整治提升工程，提升了小区环境，改善小区居民生活质量。直接受益者是小区居民，受益户数为28196户。受益居民约10万人。效益指标为40分。

（四）满意度

通过开展入户走访和实地问卷调查的方式对居民满意度进行了抽样调查，经查，老旧小区改造居民抽样满意度达到85%以上，群众满意度指标为10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，此项资金为我局2018年老旧小区整治提升工程发挥了最大效益。

自评得分为100分，优秀等级。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

绩效指标设定有待进一步细化完善，更加贴合绩效目标的制定，优化预算项目绩效管理。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

绩效自评工作领导小组办公室负责组织学习研读《石家庄市长安区区级部门预算绩效目标设定规范》《石家庄市长安区区级预算绩效重点评价管理办法》《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》等文件，严格落实财政管理规定，学习掌握如何根据制定的绩效目标细化完善绩效指标，更加全面完整、科学合理，绩效标准更加恰当适宜、易于评价，优化预算项目绩效管理。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓名 | 工作单位 | 职务 |
| --- | --- | --- |
| 彭学恩 | 长安区住房和城区建设局 | 一级主任科员 |
| 苏红叶 | 长安区住房和城区建设局 | 四级主任科员 |
| 刘学刚 | 长安区住房和城区建设局 | 工作负责人 |
| 江勃 | 长安区住房和城区建设局 | 财务负责人 |