长安区绿化管护队

投保树木公共责任险项目绩效评价报告

按照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对长安区绿化管护队辖区树木公共责任险项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

根据往年安排，对辖区树木绿地投保树木公共责任险，在极端天气下，可以减少因树木倒伏等灾害带来的理赔。

2.项目主要实施内容和范围

实施范围全部为长安区区管街道树木绿地范围。

3.项目资金投入情况

财政批复资金为20万元，已按和保险公司签订的合同进行支付，支付资金19.16万元。

（二）项目预期绩效目标

1、总目标

通过投保树木公共责任险项目的实施，有效的降低我区因极端天气带来的树木倒伏等灾害造成的理赔资金，落实了“美丽新长安”的相关要求，提升了长安区街道绿化水平。

2、产出目标

（1）投保树木公共责任险完成率；

（2）按照合同要求标准完成率；

（3）按预算要求进行支付。

3、效果目标

（1）改善我区因极端天气造成树木倒伏等灾害带来的理赔资金；

（2）街道绿化受益群众满意度；

（3）群众对街道绿化质量的满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

1.成立了以队长李会茹为组长，管护科科长盖根红、管护科副科长崔伟、工程科科长仇海凤、工程科副科长郑晓文，财务科科长姚荣为组员的项目管理小组。

2.由项目管理小组制定体育大街绿地内道路拆除绿化工程项目的具体工作计划和具体实施方案。

3.各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评。

4.项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

（二）绩效评价的方法和过程

本次主要采用数据对比，标准和抽样调查相结合，现场勘察、施工资料审核、随机群众问答等方法。通过以上方法确定各项指标完成程度，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，经确定指标体系有 4项一级指标、9项二级指标、下设 19项三级指标。

投保树木公共责任险项目绩效评价总得分 97分，绩效评价等级为优秀。具体如下表：

| 投保辖区树木公共责任险项目指标体系及得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 |
| 项目投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点：（资金到位率低于95%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点：（到位率及时低于95%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
| 项目实施 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 | 2 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 6 | 6 |
| 项目产出 | 数量指标 | 完成预算内工程施工 | 完成预算内工程施工数量 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 工程是否按计划100%开工建设。 | 8 | 8 |
|  |  | 完成预算内工程验收、审计 | 完成预算内工程验收、审计数量 | 工程是否100%验收、审计。 | 8 | 8 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 项目完成的验收合格达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出合格目标的实现程度。 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。 | 8 | 8 |
|  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 工期按期完成率（实际完成工程量/总工程量）×100%。 | 8 | 8 |
|  |  | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 实际完成工程量是否按计划100%完成。 | 6 | 6 |
| 项目效果 | 社会效益 | 改善道路出行率 | 项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。 | 评价要点：（一项未提高，扣2分,扣完为止） 改善出行的必要性及前后对比。 | 2 | 2 |
|  |  | 提升城区街道绿化形象 | 项目完成对城区整体市容市貌有所提升，增加市民满意度 | 评价要点：（每条路为一条标准，达标1分，不达标扣一分） 通过实地勘察，直观上是否有所提升。 | 6 | 6 |
|  | 服务对象满意度 | 群众综合满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 采取巡查、质量监督、随机问答方式 | 15 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 97 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析

项目立项规范，我队按照规定的程序申请设立该项目，所提交的文件、材料都符合相关要求，项目实施前经过必要的可行性研究、初步设计专家论证、集体决策等；绩效目标合理，该项目所设绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，有利于促进我区经济发展，提升整体城市形象；绩效指标明确，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

该指标满分11分，扣0分，得分11分。

2.资金落实情况分析

项目实际批复资金20万元。资金到位率和到位及时率为100%。

该指标满分7 分，扣0分，得分7分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析

管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、结算审计报告等资料，手续齐全并及时归档；项目质量可控并实施一年保活制度，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

该指标满分7分，扣0分，得分7分。

2.财务管理

管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

该指标满分14分，扣0分，得分14分。

（三）项目产出

工程验收合格率100%，工程量完成率100%，工程按期完成率100%。审计完成率100%，

该指标满分38分，扣0分，得分38分。

（四）项目效果

根据道路现场查看、比对原貌，对服务对象随机问答、施工巡查、监理及审计单位评测结果显示，综合满意度≥95%。

该指标满分23分，扣3分，得分20分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。评价小组通过对相关文件的解读和现场调研，采用访谈、核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对投保树木公共责任险项目进行客观、公正地独立评价，项目最终得分97分，绩效评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

由于极端天气，有时保险公司不能及时赶到现场，造成沟通理赔不畅。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对保险公司不能及时赶到现场，造成沟通理赔不畅，我单位应及时督促保险公司，及时沟通现场情况，并辅助当事人及时向保险公司申请理赔。

六、评价工作组人员名单及签字

组长：李会茹  长安区绿化管护队 队长

成员：张晓霞  长安区绿化管护队 办公室主任

仇海凤  长安区绿化管护队 工程科科科长

郑晓文  长安区绿化管护队 工程科副科长

盖根红  长安区绿化管护队 管护科科长

崔  伟  长安区绿化管护队 管护科副科长

姚  荣  长安区绿化管护队 财务科科长