附件4

网络安全和信息化建设

项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对网络安全和信息化建设项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

按照省、市财政网络信息化建设总体部署和工作要求，为确保财政网络安全稳定，进一步推进财政信息化建设和运维有关工作，报送项目预算金额40万元，实际支出金额39.6284万元，支出比例达99.05%。通过一年努力，较好的完成了非税电子票据网络服务、网络设备及有关终端设备完善、运维等相关工作。

2、项目主要实施内容和范围；

项目主要实施范围：财政非税管理科室、预算单位非税网络线路，财政信息化软件，财政内网网络设备、终端等方面的服务支撑和运维。

项目主要实施内容：一是大力推进非税电子票据改革工作。今年以来，依据省、市推进非税电子票据改革有关要求，为区非税主管科室配备非税专用计算机和票据打印机，合计金额0.69万元；支付石家庄市联通公司财政非税线路网络费用31.1145万元，结合2020年区非税电子票据使用单位数量等实际情况，从线路到操作设备已配备完备，为财政非税电子票据工作奠定坚实基础。二是推进支付中心电子记账服务支撑工作，支付用友财务信息化记账软件年度费用2.75万元。三是财政内网网络设备、信息化设备耗材和运维费用。目前，已支出财政网络设备、耗材运维费用5.0739万元，有效保障财政网络及各财政专用计算机正常运行。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

（二）项目预期绩效目标

1、项目预期绩效总目标：

（1）、根据省市局安排，完成财政网络配置

（2）、稳定运行财政网络系统。

2、阶段性（当年）的绩效目标和指标：

（1）产出指标：质量指标，网络建设和系统运行质量保证

时效指标，网络建设和系统运行完成率

成本指标，设备和服务采购成本率

（2）预算执行率指标：预算执行率，支出进度90%

（3）效益指标：经济效益指标，故障降低率

可持续影响指标，长期使用性

（4）满意度指标：满意度指标，使用人员网络评估满意率

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

项目评价资料收集：收集2020年度项目开展的具体情况，包括项目报告、合同、会议纪要等材料。

评价过程：针对项目的各项绩效目标完成情况进行打分

评价工作管理组织：由单位主要负责人为评价工作组组长，主管领导和项目负责人作为评价工作组副组长，对项目进行自评

（二）自评的方法和过程

根据年初设定的绩效目标，针对每一项绩效目标的完成情况进行考察，就项目完成指标情况进行项目自评和打分。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

年初预算安排财政拨款资金40万元，执行预算数39.6284万元，预算执行进度99.07%，预算执行率得分10分。

（二）项目产出

项目实际完成数量指标：财政专网覆盖率达到100%，保障了预算单位的财政一体化核算系统稳定运行；项目实际完成质量指标：财政专线网络基本运行稳定，在修复维护前都会提前下达通知到预算单位；项目的实际完成成本指标：设备和服务的采购成本均按照合同价格执行，符合采购程序和标准。项目产出目标，得分30分。

（三）项目效益

项目实际完成经济效益指标：设备故障率降低

可持续影响指标：长期使用性

可持续影响指标对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。项目效益指标，得分40分。

（四）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。满意度指标，得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分90分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

五、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 白永刚 | 长安区财政局 | 副局长 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁志杰 | 长安区财政局 | 信息中心主任 |  |
| 马淑兰 | 长安区财政局 | 行财科科长 |  |
| 何晓岚 | 长安区财政局 | 监督科科长 |  |
| 肖扬 | 长安区财政局 | 预算科科员 |  |
| 李彦楠 | 长安区财政局 | 国库科科员 |  |