附件3：

长安区委网信办

部门2020年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）部门绩效自评工作的组织情况：

中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室为行政机关，正科级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。我办为切实开展绩效评价工作，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由分管财务的副主任任组长，各相关科（室）科长任组员。领导小组收集查看相关资料、检查财务会计记录等自查自评工作，对2020年整体支出进行了全面的梳理检查和自我评价。

- 实施过程：

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我单位按照财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评，并出具评价报告。

（三）部门预算安排及资金分配拨付

2020年度总体预算安排20万元，其中年初项目资金预算安排20万元。2020年网络安全和信息化推进项目经费预算安排10万元，资金拨付9.28万；视频会议系统建设与服务费项目经费预算安排10万元，资金拨付10万。

（四）部门日常财务管理

部门日常财务管理由办公室负责，每一笔款项支出都需经过主任签字，严格按照财务报账流程进行资金支付。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

2020年区委网信办开展了项目绩效自评工作。由网信办主任负责统筹此次自评工作。梳理了2020年度开展的所有项目，并就实现各个项目的产出指标、效益指标、满意度指标等方面打分，对绩效目标情况做了细致的评分。2020年共开展了2个项目，并选取了视频会议系统建设与服务费项目作为重点项目，出具重点项目报告。该项目预期绩效目标完成情况较好，达到了项目的预期目标，完成本年度对财政一体化网络的运行维护工作，购置电脑打印机等设备以保证正常的工作，为办各科（室）提供良好的办公网络环境。

（二）存在问题及评价结论

1.部分项目绩效目标设置不规范。

未能结合实际情况进行细化，导致项目绩效目标及指标与本地项目相关性不足，无法充分体现项目实施内容及预期效益水平。

2.项目执行进度慢，影响资金使用效益。

部分项目执行进度慢，在前期工作中，为能及时考虑到一些突发因素以及影响支出进度的事项，导致项目不能完全实施或者是实施不到位。

2020年度受新冠疫情的影响，原定的相关培训业务全部暂时，为配合疫情防控，导致项目培训一直未开展，上半年，预算执行率为0%。

三、绩效目标设定质量情况

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

针对存在的问题，研究制定了以下的整改思路和工作措施：

- 加强项目绩效目标管理。

对现有绩效目标进行完善绩效目标设臵的内容及层级体系，细化各方向的绩效目标和指标体系，并对目标值设计的科学性、合理性进行充分论证，强化以目标为导向的资金分配。

- 强化项目管理，明确项目产出时效约束。

建议进一步强化项目管理，实施“一项目一方案”，在项目执行前编制项目实施方案，方案中应明确项目组织管理责任、项目实施流程、时间计划安排，同时根据领域特点以及过往同类项目实施经验，总结项目实施过程中可能存在的各类风险，提前制定应对措施。

中共石家庄市长安区委

网络安全和信息化委员会办公室

2021年3月24日